ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2030 годы»
за 2023 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – постановление администрации) от 22.12.2017 № 88-па. 
В 2023 году постановлениями администрации в Программу вносились изменения: от 19.01.2023 № 3-па; от 04.08.2023 № 37-па, от 08.12.2023 № 54-па, от 29.12.2023 № 56-па.
Оценка эффективности реализации Программы за 2023 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ Нигирского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации от 03.03.2021 № 11-па.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.
Целями Программы являются:
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения;
- улучшение условий безопасности дорожного движения на местных дорогах.
Задачами Программы являются:
- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории.
- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Нигирского сельского поселения.
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Нигирского сельского поселения.
- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
В ходе реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:
1) ремонт и замена светодиодных светильников дорожного освещения в с.Нигирь;
2) покраска дорожных знаков на участке автодороги с. Нигирь - с. Виданово;
3) грейдирование дорог сельского поселения;
4) закупка пиломатериала на ремонт моста через р. Нигирь;
5) приобретение запасных частей на специализированную технику.
Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2023 году составило 2009,404 тыс. рублей или 97,4 % от плана. 
Неиспользованные в 2023 году остатки Дорожного фонда на 01.01.2024 составили 58,834 тыс. рублей. Они подлежат уточнению в бюджете на очередной финансовый год для целевого использования в 2024 году.
Согласно соглашения от 20.02.2023 № 5-15/20 о передаче органами местного самоуправления Нигирского сельского поселения осуществления части полномочий органов местного самоуправления Николаевского муниципального района Хабаровского края по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в отношении автодороги «Лазарев-Нигирь» на 2023 год в бюджет сельского поселения поступили межбюджетные трансферты из районного бюджета в сумме 700,000 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.


ИНФОРМАЦИЯ
о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов,
средств бюджета сельского поселения и организаций за 2023 год на реализацию 
муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нигирского сельского поселения 
(наименование муниципальной программы)
Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2030 годы» 


	№ п/п
	Наименование
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. рублей)
	Процент выполнения

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Комплексное развитие транспорт-ной инфраструктуры Нигирского сельского поселения Николаевс-кого муниципального района Хабаровского края на 2018-2030 годы
	Всего
	2063,675
	2009,404
	97,4 %

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	
	Бюджет муниципального района
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Бюджет сельского поселения
	2063,675
	2009,404
	97,4 %

	
	
	Организации
	
	
	

	1.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта и сооружений на них
	Всего
	259,000
	258,999
	99,9 %

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	
	Бюджет муниципального района
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Бюджет сельского поселения
	259,000
	258,999
	99,9 %

	
	
	Организации
	
	
	

	1.1.
	Мероприятия по капитальному ремонту моста через р. Нигирь, в рамках муниципальной программы
	Всего
	259,000
	258,999
	99,9 %

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	
	Бюджет муниципального района
	
	
	

	
	
	Бюджет сельского поселения
	259,000
	258,999
	99,9 %

	
	
	Организации
	
	
	

	1.2.
	Мероприятия по ремонту автомобильной автодороги Нигирь - Виданово, за счет средств районного бюджета
	Всего
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	
	Бюджет муниципального района
	0,000
	0,000
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Бюджет сельского поселения
	
	
	

	
	
	Организации
	
	
	

	2.
	Повышение безопасности дорожного движения, в том числе: дорожное освещение, установка дорожных знаков
	Всего
	208,887
	189,055
	90,5 %

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	
	Бюджет муниципального района
	
	
	

	
	
	Бюджет сельского поселения
	208,887
	189,055
	90,5 %

	
	
	Организации
	
	
	

	3.
	Содержание специализированной техники
	Всего
	772,523
	772,522
	100 %

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	
	Бюджет муниципального района
	
	
	

	
	
	Бюджет сельского поселения
	772,523
	772,522
	100 %

	
	
	Организации
	
	
	

	4.
	Содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
	Всего
	841,265
	788,827
	93,8 %

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	
	Бюджет муниципального района
	
	
	

	
	
	Бюджет сельского поселения
	841,265
	788,827
	93,8 %

	
	
	Организации
	
	
	

	5.
	Паспортизация, кадастровые работы по автомобильной дороге с.Нигирь - с. Виданово
	Всего
	0,000
	0,000
	[bookmark: _GoBack]-

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	
	Бюджет муниципального района
	
	
	

	
	
	Бюджет сельского поселения
	
	
	

	
	
	Организации
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