ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2024-2028 годы»
за 2024 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2024-2028 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – постановление администрации) от 16.01.2024 № 3-па.
В 2024 году постановлениями администрации в Программу вносились изменения: от 01.03.2024 № 8-па; от 21.06.2024 № 23-па, от 23.07.2024 № 36-па, от 06.09.2024 № 51-па, от 20.12.2024 № 67-па.
Оценка эффективности реализации Программы за 2024 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ Нигирского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации от 26.02.2024 № 7-па.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.
Целями Программы являются:
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения;
- улучшение условий безопасности дорожного движения на местных дорогах.
Задачами Программы являются:
- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории.
- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Нигирского сельского поселения.
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Нигирского сельского поселения.
- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
В ходе реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:
Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2024 году составило 18373,522 тыс. рублей или 28,7 % от плана.
Неиспользованные в 2024 году остатки Дорожного фонда на 01.01.2025 составили 45549,477 тыс. рублей. Они подлежат уточнению в бюджете на очередной финансовый год для целевого использования в 2025 году.


ИНФОРМАЦИЯ
о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов,
средств бюджета сельского поселения и организаций за 2024 год на реализацию 
муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нигирского сельского поселения 
(наименование муниципальной программы)
Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2024-2028 годы» 


	№ п/п
	Наименование
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. рублей)
	Процент выполнения

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Комплексное развитие транспорт-ной инфраструктуры Нигирского сельского поселения Николаевс-кого муниципального района Хабаровского края на 2024-2028 годы
	Всего
	63925,179
	18373,522
	28,7 %

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	
	Бюджет муниципального района
	
	
	

	
	
	Бюджет сельского поселения
	63925,179
	18373,522
	28,7 %

	
	
	Организации
	
	
	

	1.
	Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта и сооружений на них (в пределах дорожного фонда), в том числе:
	Всего
	1533,735
	1445,401
	94,2 %

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	
	Бюджет муниципального района
	
	
	

	
	
	Бюджет сельского поселения
	1533,735
	1445,401
	94,2 %

	
	
	Организации
	
	
	

	1.1.
	Содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
	Всего
	641,539
	620,781
	96,8 %

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	
	Бюджет муниципального района
	
	
	

	
	
	Бюджет сельского поселения
	641,539
	620,781
	96,8 %

	
	
	Организации
	
	
	

	1.2.
	Приобретение, поставка и содержание специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Всего
	540,989
	512,596
	94,8 %

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	
	Бюджет муниципального района
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Бюджет сельского поселения
	540,989
	512,596
	94,8 %

	
	
	Организации
	
	
	

	1.3.
	Проведение межевых работ на земельных участках, занятых автомобильными дорогами, изготовление технических паспортов и технических планов
	Всего
	0,000
	0,000
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	
	Бюджет муниципального района
	
	
	

	
	
	Бюджет сельского поселения
	
	
	

	
	
	Организации
	
	
	

	1.4.
	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	Всего
	[bookmark: _GoBack]351,207
	312,024
	88,8 %

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	
	Бюджет муниципального района
	
	
	

	
	
	Бюджет сельского поселения
	351,207
	312,024
	88,8 %

	
	
	Организации
	
	
	

	2..
	Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них в границах населенного пункта (в пределах дорожного фонда)
	Всего
	62391,444
	16928,121
	27 %

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	
	Бюджет муниципального района
	
	
	

	
	
	Бюджет сельского поселения
	62391,444
	16928,121
	27 %

	
	
	Организации
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