ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2024-2028 годы»

за 2024 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2024-2028 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – постановление администрации) от 16.01.2024 № 3-па.

В 2024 году постановлениями администрации в Программу вносились изменения: от 01.03.2024 № 8-па; от 21.06.2024 № 23-па, от 23.07.2024 № 36-па, от 06.09.2024 № 51-па, от 20.12.2024 № 67-па.

Оценка эффективности реализации Программы за 2024 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ Нигирского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации от 26.02.2024 № 7-па.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Целями Программы являются:

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения;

- улучшение условий безопасности дорожного движения на местных дорогах.

Задачами Программы являются:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории.

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Нигирского сельского поселения.

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Нигирского сельского поселения.

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

В ходе реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2024 году составило 18373,522 тыс. рублей или 28,7 % от плана.

Неиспользованные в 2024 году остатки Дорожного фонда на 01.01.2025 составили 45549,477 тыс. рублей. Они подлежат уточнению в бюджете на очередной финансовый год для целевого использования в 2025 году.

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов,

средств бюджета сельского поселения и организаций за 2024 год на реализацию

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нигирского сельского поселения

(наименование муниципальной программы)

Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2024-2028 годы»

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплексное развитие транспорт-ной инфраструктуры Нигирского сельского поселения Николаевс-кого муниципального района Хабаровского края на 2024-2028 годы | Всего | 63925,179 | 18373,522 | 28,7 % |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 63925,179 | 18373,522 | 28,7 % |
|  |  | Организации |  |  |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта и сооружений на них (в пределах дорожного фонда), в том числе: | Всего | 1533,735 | 1445,401 | 94,2 % |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 1533,735 | 1445,401 | 94,2 % |
|  |  | Организации |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | Всего | 641,539 | 620,781 | 96,8 % |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 641,539 | 620,781 | 96,8 % |
|  |  | Организации |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение, поставка и содержание специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 540,989 | 512,596 | 94,8 % |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 540,989 | 512,596 | 94,8 % |
|  |  | Организации |  |  |  |
| 1.3. | Проведение межевых работ на земельных участках, занятых автомобильными дорогами, изготовление технических паспортов и технических планов | Всего | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |
|  |  | Организации |  |  |  |
| 1.4. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Всего | 351,207 | 312,024 | 88,8 % |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 351,207 | 312,024 | 88,8 % |
|  |  | Организации |  |  |  |
| 2.. | Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них в границах населенного пункта (в пределах дорожного фонда) | Всего | 62391,444 | 16928,121 | 27 % |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 62391,444 | 16928,121 | 27 % |
|  |  | Организации |  |  |  |